| Icono Resaltar | Actas de la reunión |
| --- | --- |

# Llamada al orden

Se ha celebrado el Sprint Review Meeting (L2) del equipo de desarrollo en la Universidad de Sevilla el 13 de marzo de 2019 a las 9:30.

# Asistentes

Raimundo

Pablo

Santiago

Alejandro

Jaime Alonso

# Orden del día

El propósito de la reunión fue la de poner al día al product owner sobre los progresos del equipo de desarrollo en el proyecto. Y acabar de organizarse para acabar el sprint de forma correcta.

# Desarrollo

Al comenzar la reunión, el product owner consulto las tareas del proyecto para cerciorarse del progreso del proyecto. Las tareas básicas ya finalizadas fueron: cambios básicos de la vista de la web, crear una funcionalidad de borrado para las mascotas de cada dueño, añadir la traducción de mensajes al español y modificar el mensaje de bienvenida.

Como tareas complejas se completaron: la función de creación, modificación de veterinarios y la función de borrado tanto de veterinarios como de dueños.

Las ultimas tareas que todavía quedarían pendientes serian: añadir la funcionalidad de hotel de mascotas que permite reservar una fecha de entrada y salida de esta, hacer cambios generales en los estilos de la web y por último acabar de redactar los informes técnicos requeridos para el entregable del día final de Sprint.

# Asuntos pendientes

Acabar las tareas pendientes y realizar los informes técnicos necesarios para el final del Sprint.

# Anuncios

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  |  |
| Secretario |  | Fecha de aprobación |

El primer Sprint finalizara el lunes 18 de marzo.